Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | S (Specific/Small) chưa đạt: “Giao diện đẹp và dễ dùng” quá chung chung, khó xác định phạm vi và khó kiểm thử. Cần có tiêu chí đo được cho “dễ dùng”. |
| US3 | V (Valuable) chưa đạt: Story tập trung vào việc dùng React và lợi ích cho lập trình viên, không thể hiện giá trị trực tiếp cho người dùng/sản phẩm. Tuy nhiên Product Backlog vẫn có thể chứa việc kỹ thuật; vấn đề ở đây là cách viết story chưa thể hiện giá trị sản phẩm. |
| US4 | S (Small) chưa đạt: Story quá lớn, chứa nhiều chức năng: xem doanh thu theo nhiều khoảng thời gian, nhiều phạm vi, xuất Excel và tự động gửi email. Không thể ước lượng và hoàn thành dễ dàng trong một Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2

US2:

Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món dễ dùng, để tôi có thể hoàn tất việc đặt món nhanh chóng.

Tiêu chí “dễ dùng” đo được:

Khách hàng mới có thể hoàn tất việc chọn món và đặt món trong 3 phút hoặc ít hơn, không cần hướng dẫn từ nhân viên.

b) Tách US4 thành cây Epic → Feature → User Story

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu

↓

Feature: Xem và xuất báo cáo doanh thu

↓

User Story 1:

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

User Story 2:

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và gửi báo cáo tự động qua email cho ban giám đốc, để thuận tiện chia sẻ và báo cáo kết quả kinh doanh.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

a) Thứ tự ưu tiên

1. US1 – Lọc nhà hàng theo loại món
→ Giá trị trực tiếp cho khách hàng, phạm vi rõ và dễ kiểm thử.

2. US2 – Giao diện đặt món dễ dùng
→ Có giá trị cao cho khách hàng và giúp tăng khả năng hoàn tất đơn hàng.

3. US4.1 – Xem báo cáo doanh thu
→ Có giá trị cho admin nhưng không trực tiếp phục vụ quá trình đặt món của khách hàng.

4. US4.2 – Xuất Excel và tự động gửi email
→ Hữu ích cho việc báo cáo nhưng có thể thực hiện sau khi chức năng xem báo cáo đã có.

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

Story đứng đầu cần đủ chi tiết để nhóm hiểu rõ yêu cầu, có Acceptance Criteria rõ ràng và có thể ước lượng, nhưng không cần chi tiết đến mức mô tả toàn bộ cách lập trình.

Trong buổi Backlog Refinement, nhóm cần:

- Làm rõ yêu cầu còn chưa rõ.

- Xác định và thống nhất Acceptance Criteria.

- Kiểm tra story có đáp ứng INVEST hay không.

- Chia nhỏ thêm nếu story vẫn quá lớn.

- Ước lượng Story Point.

- Xác định các dependency hoặc rủi ro.

- Đảm bảo story đủ rõ và đủ nhỏ để đưa vào Sprint.

Kết luận ngắn để nộp

Product Backlog cần được sắp xếp theo giá trị và mức độ sẵn sàng. Story đứng đầu phải đủ chi tiết để nhóm hiểu, kiểm thử và ước lượng được. Trước khi đưa vào Sprint, nhóm cần Refinement để làm rõ yêu cầu, thống nhất Acceptance Criteria, chia nhỏ nếu cần và ước lượng story.