Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello

Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story:

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá dịch vụ luôn chính xác và không phải nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Giải thích vai trò:

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp quản lý thông tin và giá các gói khám của phòng khám. Người này có nhu cầu tự cập nhật giá. Không chọn admin RikkeiCare vì admin chỉ đang cập nhật hộ, không phải người sở hữu thông tin giá của phòng khám.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC

AC 1 – Thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hệ thống lưu giá mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

AC 2 – Thất bại

Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng.

Lý do: R5 đã có User Story và Acceptance Criteria nhưng chưa được ước lượng, nên chưa đáp ứng đủ Definition of Ready.

Cần thực hiện:

- Có User Story đủ 3 vế → Đạt

- Có Acceptance Criteria → Đạt

- Đã được ước lượng → Chưa đạt

- Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint → Cần xác nhận

Sau khi được ước lượng và xác nhận đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint, R5 mới đủ điều kiện đưa vào Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Nhãn

Xanh dương – Feature

Vì R5 là một chức năng mới cho phép quản lý phòng khám tự cập nhật giá.

Người phụ trách

Quản lý phòng khám / Developer phụ trách chức năng quản lý gói khám.

Checklist

- Thiết kế chức năng cập nhật giá gói khám.

- Lập trình và lưu giá mới.

- Kiểm thử các trường hợp cập nhật thành công và bỏ trống giá.

Hạn hoàn thành

Ngày cuối của Sprint.

Vị trí trong cột

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, đặt thẻ ở đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Sprint 10 ngày, đường lý tưởng giảm 3 point/ngày.

Ngày 6:

Point lý tưởng:

30 - (6 × 3) = 12 point

Point thực tế: 20 point.

Chênh lệch:

20 - 12 = 8 point

→ Nhóm chậm hơn đường lý tưởng 8 point.

b) Thẻ R5 "xong 80%" có trừ 3 point không?

Không.

Burndown Chart chỉ giảm point khi User Story hoàn thành hoàn toàn và đạt Definition of Done.

R5 mới xong 80% nên chưa được coi là Done và không được trừ 3 point.

Nếu trừ ngay sẽ làm biểu đồ thể hiện tiến độ tốt hơn thực tế.

Đáp án ngắn gọn để nộp

Bước 1:
Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá dịch vụ luôn chính xác và không phải nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp quản lý giá dịch vụ của phòng khám. Admin RikkeiCare chỉ hỗ trợ cập nhật hộ.

Bước 2:

- AC1 Then: Hệ thống lưu giá mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

- AC2 Then: Hệ thống không lưu dữ liệu và hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá.

Bước 3:
Chưa sẵn sàng vì chưa được ước lượng và cần xác nhận đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Bước 4:

- Nhãn: Xanh dương – Feature

- Người phụ trách: Developer phụ trách chức năng quản lý gói khám.

- Checklist: Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử.

- Hạn: Cuối Sprint.

- Ưu tiên cao nhất: Đặt đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5:
a) Ngày 6: lý tưởng còn 12 point, thực tế còn 20 point → chậm 8 point.
b) Không trừ 3 point khi mới hoàn thành 80%. Chỉ trừ khi Story hoàn thành và đạt Definition of Done.